许城管文〔2021〕67号                      签发人：刘静

办理结果：B

对市七届人大七次会议

第100号建议的答复

孟庆华代表：

您提出的“关于持续推进生活垃圾分类”的建议收悉，现答复如下：

为深入贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类工作的批示指示精神，按照《河南省进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》的要求，我市自2019年6月份开始全面启动了城市生活垃圾分类工作。目前，正稳步推进中。

一是稳步开展生活垃圾分类试点工作。2019年，我市中心城区分类试点居民小区37个、覆盖居民户数达到3万户。2020年，我市中心城区新增分类试点居民小区107个、达到144个，覆盖居民户数达到10.67万户，生活垃圾分类覆盖率达到35%。2021年，中心城区计划新增生活垃圾分类试点5万户，总户数达到15.67万户，生活垃圾分类覆盖率达到50%，各区已选定了新增生活垃圾分类试点小区和户数，目前，各区正在开展宣传动员、招投标、运作公司进驻和生活垃圾分类设施设备配备等工作，拟定于8月20日前，各区分别举行新增生活垃圾分类试点工作启动仪式。

二是明确了生活垃圾分类处理途径。严格按照“四分法”，不断完善生活垃圾分类前端、中端、末端环节，通过智能垃圾箱、回收驿站、预约上门回收、资源回收日、分类桶等五种形式，对可回收物应收尽收；有害垃圾在试点小区内设置投放点，各区定期进行收集暂存，积存一定数量后，选取有资质的企业进行无害化处置；目前，其他垃圾倾倒至垃圾中转站，由密闭运输车辆运送至焚烧发电厂进行无害化处理，厨余垃圾协同其他垃圾进行能源化处置利用。

三是持续提升生活垃圾末端处置能力。新建的生活垃圾焚烧发电厂是集发电、供热于一体的新能源生活垃圾焚烧发电厂，主体技术采用德国马丁炉排技术，占地179亩，总投资约10.6亿元，已于2019年11月建成投用，日处理生活垃圾2250吨，2020年全年处置许昌市中心城区垃圾35.79万吨，不仅满足了中心城区产生的生活垃圾处理需要，还为我市西区的稳定供热提供了有力保障。

四是积极推动餐厨废弃物处理项目建设。2019年10月，我局通过公开招投标确定了欧绿保再生资源技术服务（北京）有限公司为餐厨废弃物收运处理项目特许经营企业，该项目于2020年7月30日开工建设，目前，项目建设已基本完成，待厂区外电路安装完毕后开展调试工作。

虽然垃圾分类工作超额完成了上级部门分配的目标任务，但是还存在资金投入不足、宣传力度不够、中低值可回收物分拣设施滞后等问题。下一步，持续加大宣传力度，拓展宣传范围，重点推进生活垃圾分类示范片区创建，积极开展定时定点投放试点，创新推动厨余垃圾“车载桶装、换桶直运”试点，进一步提升生活垃圾分类水平，提高生活垃圾分类准确率，有效推动城市生活垃圾资源化利用率，持续完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置体系。

2021年9月18日

联系单位及电话：许昌市城管局  8312333

抄送：市人大选工委（3份），市委市政府督查局（1份），代表所在选区人大、政府（各1份）。