许城管文〔2022〕52号                     签发人：杨宏善

办理结果：A

对市政协七届六次会议

第096号提案的答复

民进许昌市委会：

贵单位提出的“关于发挥优势科学规划进一步提升改造中央公园的提案”收悉。现答复如下：

针对贵单位在提案中指出的问题，市城管局组织中央公园综合管理办公室有关同志召开专题会议进行研究，研究具体的整改提升方案，拟从以下方面对中央公园进行提升改造。

一、文化提升，进一步塑造中央公园莲城文化主题

中央公园是我们市委、市政府以生态文化、莲城文化为主线，以“水韵莲城”为主体，以绿色、惠民、开放共享为理念，按照“十景塑园”、形成“ 十里长林”景观风貌，建设莲城文化城市中央公园。下一步，我们计划从以下几方面对中央公园莲城文化进行提升。一是增设莲文化元素公益宣传牌，如增设许昌莲文化起源、莲花诗词等内容；二是增设莲文化设施，如结合公园提升改造，增设莲花元素的景观灯、果皮箱、莲花造型的公益广告栏等；三是在现有的木亭上增加莲文化元素的牌匾；四是增加莲花品种，结合提升改造引进观赏莲新品种，进一步丰富莲花的观赏效果。

二、设施提升，打造中央公园运动休闲学习充电之地

为进一步完善中央公园的基础设施，2021年我们结合提升改造对中央公园园内道路进行连通，共连通道路260平方米，为市民构建完整的休闲健康的运动环。新更换不锈钢果皮箱84个。为树木、地被植物制作设置树木标识牌620个，科普了树木知识，拓宽知识面，加深了市民对园林绿化的理性认识，增强了市民爱绿护绿意识。下一步，在完善基础设施方面，一是为满足人民群众对体育健身多层次、多样化和就近运动的需求，让健身变得更加科学系统和有针对性，我们与体育局联合正在中央公园建设一套（13组）户外智慧健身房；二是注重解决道路不相通，安全隐患大的问题。目前中央公园被陈庄街、永昌东路、万通街、隆昌路4条道路隔断，其中市城乡规划建设委员会2017年第六次会议，通过了“永昌东路下穿（城市中轴）隧道工程”规划方案，目前，由于建设资金等原因暂缓实施，待经济好转、市政府确定其为市城建重点项目后再行实施。我局计划就中央公园贯穿陈庄街、万通街、隆昌路位置建设地下通道或高架道路问题，按程序向市政府请示，安排专业对口部门就建设地下通道或高架道路问题进行可行性论证。论证可行后，按照市政府的批示要求，列入市城建重点项目，由指定的责任单位进行规划设计，按程序上报市委城乡规划委员会审议批准后实施，从而实现穿越道路的市民与车辆完全分离，公园畅通无阻，为市民提供一个安全舒适的游憩环境。

三、绿化提升，建成中央公园精品花木展示之地

为丰富中央公园的植物品种，2021年、2022年我们对中央公园园林绿化进行了改造提升，共增植黄连木、三角枫、木瓜、香樟、樱花等乔灌木510株；改造原有退化草坪，如高羊矛、剪股颖、白三叶等，更换为马蔺、黄菖蒲、芍药、连翘、观赏草和葱兰、常春藤、麦冬、马尼拉草坪、八角金盘等多年生耐荫、耐湿植物、常绿植物和多年生宿根花卉植物共12.1万平方米，形成了良好的地被植物景观；特别是在青梅路东侧中央公园logo广场，对枯死竹林更新改造，新增植美国红枫26株、品种月季2500株；在陈庄街口、永昌路北侧亲水平台等重点节点增植欧石竹、孔雀草、角堇、美女樱等花卉313平方米，丰富了景观节点彩化景观效果。通过这两年的提升为中央公园建设成精品花木展示地打下了良好的基础。目前园区现有238种绿化植物，其中乔灌木154种（乔木92种，灌木62种）。为把中央公园建城精品花木展示基地，下一步，我们将在现有园区树木配置的基础上，兼顾四季变化美感，和生态功能发挥，合理搭配一批精品花木品种，打造一区一景色，一区一特色，一年有四季，四季各不同，把中央公园建设成精品花木的展示地。

四、“海绵”提升，打造中央公园海绵城市示范之地

为发挥公园绿地、道路、广场等对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，2021年、2022年我们对中央公园“海绵体”进行了提升。一是建设了12处24460平方米的“雨水花园”（湿地），种植耐水湿植物黄菖蒲、千屈菜、马蔺等，形成“雨水花园”景观；二是新增设植草沟510米；三是对硬化路面进行提升改造，全部使用透水砖铺装路面，共铺装透水砖路面2812.5平方米。下一步，一是继续新增“雨水花园”（湿地）面积；二是继续改造铺设植草沟；三是增加水生植物品种和种植面积，提高净化水体的能力，努力把中央公园提升改造成为海绵城市建设的示范之地。

关于贵单位提出的“把中央公园打造成为建安文化的传承之地”的建议，我们认为有待商榷。2017年8月8日市规委会第七次会议通过的《许昌市中轴线城市设计提升规划》中“中央公园景观提升”规划提出对中央公园进行“文化提升，十景塑园，打造享誉全国的莲城文化城市中央公园”；2018年2月27日市规委会第三次会议通过的《许昌市中央公园景观提升规划设计》，要求围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，做到“以绿为魂，开放共享”、“因地制宜，创新协调”、“以人为本，凸显特色”，以“水韵莲城”为设计理念，以打造享誉全国的莲城文化城市中央公园为目标。规划设计原则为“塑造整体性城市特色：突出许昌生态园林和水生态文明的城市理念，融入莲文化为特征多种形态的线性布局方式，形成十里长林的景观风貌，展现公园整体特色。”并且中轴线由南向北已建设“智慧之源”“科技之星”和待建“幸福之门”“未来之光”4个重要景观地标，分别代表着现代文化智慧城市、科普文化科技传播、莲城文化绿色共享、商务文化崭新形象。鉴于此，我们认为如果把中央公园大量引入建安文化元素，一是会与中央公园的莲城文化主题相冲突，影响中央公园莲城文化的突出地位；二是会与整体中轴线的规划设计相冲突，影响中轴线的现代文化、生态文化、绿色文化的突出地位；三是中央公园的整体景观已基本形成，主要景观节点已建成，已初步形成了体现生态文明建设，承载着新型城镇化建设的绿色、开放、共享的平台。在今后其他公园的规划建设中，我们将结合实际情况，在符合条件的前提下，将建安文化融入到公园的规划建设中。

最后，非常感谢贵单位对我局园林绿化建设管理工作的关心，并请继续关注我们的工作，多提宝贵意见。

2022年8月17日

联系单位及电话：许昌市城市管理局  6066650

联系人：鲁亚非

抄  送：市政协提案委（3份），市委市政府督查局（1份）。